### 📅 Sprint 2 – Daily Scrum Notları (6 Temmuz – 19 Temmuz)

Not: Daily Scrum toplantıları zamansal ve özel durumlardan ötürü asenkron olarak ve WhatsApp üzerinden yürütülmüştür. Senem (PO) özel durumu nedeniyle bu sprint süresince izinlidir.Yaren, bu sprintte kişisel bir sürecinden ötürü aktif katılım gösterememiştir; araştırma ve veri toplama aşamalarındaki önceki katkıları not edilmiştir.

#### --- 7 Temmuz ---

- Fatma Nur: PostgreSQL şemasını (organizations, facilities, emission_factors, law_chunks, documents, activity_records, calculation_runs, reports) tasarladım ve schema.sql dosyasına ekledim.SQLAlchemy ORM modellerini yazıp Alembic migration altyapısını kurdum.

- Engel: Yok.

- Tahsin: Projenin in-memory yapısını ve backend mimarisini inceledim, PostgreSQL'e bağlanacak kritik noktaları ve veri modellerini analiz ettim.

--- 9 Temmuz ---

- Fatma Nur: WSL/Docker Desktop kurulumlarını tamamladım ve docker-compose ile yerel PostgreSQL (pgvector destekli) veritabanını ayağa kaldırdım.

- Onur: calculation_runs ve activity_records tablolarına veri yazacak CRUD işlemlerini (repository.py) tamamladım ve FastAPI endpoint'ine bağladım.

- Tahsin: Repository katmanının veritabanı yazma süreçlerini inceledim, lokal veritabanına atılan SQL sorgularını ve veri tutarlılığını test ettim.

- Engel: İlk Docker kurulumunda Postgres image indirme süresi uzun sürdü, bekleyerek ve ağ ayarları kontrol edilerek çözüldü.

#### --- 11 Temmuz ---

- Fatma Nur: LangGraph PostgresSaver checkpointer entegrasyonunu yaptım; GraphRecursionError ve msgpack serileştirme hatalarıyla karşılaştım.

- Onur: Hataların çözümü için uğraştık; retry sayacının conditional-edge fonksiyonunda değil, doğrudan node içinde artırılması gerektiğini keşfettik ve düzelttik.

- Engel: Checkpointer state'i her adımda tamamen serileştirdiği için Pydantic nesneleri msgpack'e sığmıyordu; JsonPlusSerializer(pickle_fallback=True) kullanılarak aşılması sağlandı.

#### --- 13 Temmuz ---

- Fatma Nur: State recovery testini (CP-34) yazdım: agent'ı simüle edilmiş bir çökmeye uğratıp aynı thread_id ile devam ettirdiğimizde kaldığı yerden başladığını uçtan uca doğruladım.

- Onur: Veritabanı bağlantısının garbage collector yüzünden erken kapanma hatasını (psycopg.OperationalError) çözmek için global _checkpointer_cm değişken mimarisini kurguladım.

#### --- 15 Temmuz ---

- Fatma Nur: Law-RAG için semantik bellek katmanını (CP-35) kurdum; model adı ve 768 boyut uyuşmazlığı sorunlarını çözerek gerçek Gemini embedding yapısına geçişi sağladım.

- Engel: Gemini model isimlendirmesi (gemini-embedding-001) versiyon farkları nedeniyle hata veriyordu, ListModels API çağrısı ile doğru isim tespit edildi.

#### --- 17 Temmuz ---

- Onur: Yeşil dönüşüm optimizasyon motorunu (CP-37) yazarak karbon vergisi tasarruf formüllerini backend'e ekledim. Ayrıca frontend sürgülerinden gelecek verileri işleyecek simülasyon backend mantığını (CP-38) tamamladım.

#### --- 19 Temmuz ---

- Fatma Nur: Sprint 1 çıktılarının ve temel ajan guardrail'lerinin bozulmadığını kanıtlayan regresyon test paketini (test_regression_sprint1.py - CP-39) yazdım. Toplamda 53 testin tamamı başarıyla geçiyor. Local branch karmaşasını çözüp kodları doğrudan main'e gönderdim.

- Sprint kapatılarak Jira board üzerindeki 10 biletin tamamı başarıyla "TAMAM" konumuna çekildi. Sprint 3 planlaması için ön hazırlıklar yapıldı.