📅 Sprint 1 – Daily Scrum Notları (19 Haziran – 5 Temmuz 2026)

Ekip: Senem Selim (Product Owner), Fatma Nur Durmuş (Scrum Master), Yaren Yurdakul (Developer), Onur Ergüden (Developer), Tahsin Yazıcı (Developer)

İletişim kanalı: Sprint başında Slack üzerinden koordinasyon sağlanmış, süreç içinde ekip hızlı senkronizasyon için WhatsApp'a geçmiş, kritik planlama toplantıları Google Meet üzerinden yürütülmüştür.

19–21 Haziran

- Yapıldı: Takım kuruldu, roller netleştirildi (PO: Senem, SM: Fatma Nur). Proje fikri "CarbonPilot AI" olarak belirlendi, CBAM/SKDM alanı araştırıldı.

- Yapılacak: GitHub reposu ve Jira board'unun kurulması.

- Engel: Yok.

22–24 Haziran

- Yapıldı: YZTA-BOOTCAMP-GRUP-9 reposu Fatma Nur tarafından oluşturuldu, bootcamp scrum şablonu temel alındı. Onur Jira'da CarbonPilot alanı açtı, ilk backlog kalemleri (CP-1 – CP-22) girildi.

- Yapılacak: Teknik stack'in netleştirilmesi (backend/frontend), monorepo yapısının kurulması.

- Engel: Yok.

25–27 Haziran

- Yapıldı: Python/FastAPI backend ve React/Vite frontend stack'i onaylandı. Monorepo iskeleti (apps/backend, apps/frontend, docs/) kuruldu (CP-1, CP-2, CP-3 başlatıldı).

- Yapılacak: Pydantic veri şemalarının tasarlanması, Scope 1/2/3 hesaplama motorunun yazılmasına başlanması.

- Engel: Yok.

28 Haziran – Google Meet (Proje Hizalama Toplantısı)

- Katılımcılar: Senem, Fatma Nur, Yaren, Tahsin, Onur

- Gündem: Proje entegrasyonu ve metodoloji hizalaması. Onur, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleriyle entegre bir karbon zinciri platformu geliştirme fikrini ve yapay zekanın emisyon profili çıkarma ile uzman raporlama katmanında nasıl kullanılacağını anlattı.

- Kararlar: Geliştirme stack'i olarak Python ve React kesinleştirildi. Backlog, daily update ve retrospective içeren resmi bir çalışma akışı benimsendi.

- Aksiyon: Tahsin Yazıcı, projeyi özeti hazırlanmasından sorumlu tutuldu.

- Engel: Yok.

29–30 Haziran (Sprint 0 Kapanışı)

- Yapıldı: CP-1 (monorepo init) ve CP-2 (FastAPI backend skeleton) tamamlandı ve doğrulandı. Sprint 0 kapatıldı.

- Yapılacak: Sprint 1'in resmi olarak başlatılması.

- Engel: Yok.

1–2 Temmuz

- Yapıldı: Pydantic strict şemaları (activity.py, calculation.py, law.py) Onur tarafından tamamlandı (CP-14). Scope 1, Scope 2 ve CBAM-odaklı Scope 3 hesaplama motorları yazıldı ve pytest ile doğrulandı (CP-15, CP-16, CP-17).

- Yapıldı: Yaren tarafından literatürdeki emisyon oranlarını inceleyerek projenin veri bilimi ve analitik modelleme yol haritasının planlanması, en uygun veri setlerini belirlenmesi.

(CP-27 – CP-28)

- Yapılacak: LangGraph agent iskeletinin ve Law-RAG stub'ının kurulması.

- Engel: Yok.

3 Temmuz

- Yapıldı: Law-RAG knowledge base stub'ı (CP-18) ve LangGraph StateGraph orkestrasyon iskeleti (CP-19) Fatma Nur ve Tahsin tarafından tamamlandı. Governance dokümanları ve AGENTS.md (CP-22) Onur tarafından hazırlandı.

- Yapılacak: Loop limit, timeout ve fallback guardrail'lerinin (CP-20) eklenmesi; test kapsamının genişletilmesi (CP-21).

- Engel: Jira board'un gerçek kod ilerlemesinin gerisinde kaldığı fark edildi, senkronizasyon planlandı.

4 Temmuz

- Yapıldı: CP-20 kapsamında agent orkestrasyonuna loop limit, timeout ve fallback mekanizmaları eklendi; 3 yeni test yazıldı. CP-21 kapsamında hesaplama motoruna sıfır/geçersiz veri (zero/invalid) edge-case testleri eklendi. Tüm backend testleri (9/9) başarıyla geçti.

- Yapıldı (Senem): İş modeli canvası, rekabet/pazar analizi, risk değerlendirmesi ve fizibilite raporları üzerinde çalıştı. (CP-23 – CP-26).

- Yapılacak: Jira board'un gerçek koda göre güncellenmesi, Sprint 1'in kapatılması.

- Engel: Yok.

5 Temmuz (Sprint 1 Kapanışı)

- Yapıldı: Jira board'daki 15 ticket (CP-14 – CP-28) "Tamam" durumuna alındı, Sprint 1 resmen kapatıldı. README ve ProjectManagement dokümantasyonu güncellenmeye başlandı.

- Yapılacak: Sprint 2 planlaması (bellek katmanları, checkpoint, optimizasyon motoru).

- Engel: Yok.