📅 Sprint 3 – Daily Scrum Notları (20 Temmuz – 2 Ağustos)

Ekip: Senem Selim (Product Owner), Fatma Nur Durmuş (Scrum Master), Yaren Yurdakul (Developer), Onur Ergüden (Developer), Tahsin Yazıcı (Developer)

Not: Daily Scrum toplantıları WhatsApp üzerinden yürütülmüştür. Sprint 2'de aktif katılım gösteremeyen Senem ve Yaren, Sprint 3'te sırasıyla raporlama ve veri çalışmalarına destek vererek sürece geri döndü.

--- 20 Temmuz ---

Onur: Multi-agent akışını gerçek düğümlere ayırdım (Extractor, Validator, Law-RAG, Calculator, Optimization Agent, Critic Agent, Reporting Agent) — CP-40.

Gerçek veri çıkarma ajanını (Extractor Agent) Gemini structured output ve Pydantic strict şema ile tamamladı — CP-41.

Engel: Yok.

--- 22 Temmuz ---

Fatma Nur: Law-RAG'i gerçek hale getirdim: CBAM/SKDM dokümanlarını chunk'layıp pgvector'a yükledim, kaynak+paragraf referansı dönen bir yapı kurdum

Yaren: Law-RAG katmanında kullanılacak CBAM/SKDM mevzuat metinlerinin ve emisyon faktörü verilerinin derlenmesine/araştırılmasına katkı sağladı —  veri girdisi.

Onur: LangSmith tracing entegrasyonunu kurdu; her agent adımı, tool call, retry ve latency izlenebilir hale geldi — CP-43.

Engel: Yok.

--- 24 Temmuz ---

Fatma Nur: CBAM/SKDM uyumlu, indirilebilir PDF rapor motorunu tamamladım

Senem: PDF/JSON rapor şablonlarının içerik ve sunum yapısını (bölümler, terminoloji) gözden geçirdi, denetlenebilirlik açısından geri bildirim verdi — CP-44–45.

Onur: Bütünlük kontrolü (imza/hash) içeren doğrulanabilir JSON rapor şemasını tamamladı — CP-45.

Engel: Yok.

--- 26 Temmuz ---

Fatma Nur: Dashboard'u gerçek backend API'ye bağladım, demo veri kaldırıldı — CP-46.

Tahsin: PDF/Excel faturaların Extractor Agent'a yüklenmesini sağlayan dosya yükleme akışını tamamladı — CP-47.

Engel: Yok.

--- 28 Temmuz ---

Onur: Optimizasyon simülasyon sürgülerini CP-37/38 backend'ine bağladı — CP-48.

Tahsin: Mobil öncelikli responsive düzenlemeleri ve karbon risk hotspot uyarı kartlarını tamamladı — CP-49.

Engel: Yok.

--- 30 Temmuz ---

Fatma Nur: Organizasyon/kullanıcı bazlı basit JWT auth'u kurdum — CP-50.

Onur & Tahsin: Backend formül edge-case ve şema reddi testlerini genişletti — CP-51.

Engel: Yok.

--- 1 Ağustos ---

Fatma Nur: Frontend Playwright E2E testini (upload → calculate → download akışı) yazdım — CP-52 — ve Sprint 1/2'nin bozulmadığını doğrulayan regresyon testlerini tamamladım — CP-53. Toplam 74 backend testi geçiyor.

Frontend'i Vercel-ready build için hazırladı — CP-55.

Tahsin: Backend'i production-ready Docker Compose'a taşıdı, env dokümantasyonunu hazırladı — CP-54.

Engel: Yok.

--- 2 Ağustos (Sprint 3 Kapanışı) ---

Fatma Nur: README'yi TR/EN Sprint 3 bölümü, fizibilite raporu linki ve canlı demo/video linkleriyle güncelledim. Demo videosu çektim.

Senem: Sprint Review ve Retrospective madde metinlerinin son halini gözden geçirdi, Sprint 3 kapanış ve fizibilite raporunu hazırladı, demo video editini yaptı — CP-56.

Yapıldı: Son kontroller yapıldı, Jira board'daki 17 bilet "Tamam" durumuna alındı, Sprint 3 ve proje resmen kapatıldı.